| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH QUANG Số : /UBND - ĐART | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Thanh Quang, ngày tháng 5 năm 2020 |
| --- | --- |

- ĐỀ ÁN

- Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thanh Quang

- giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

- I. Sự cần thiết để xây dựng đề án:

Công tác quản lý và thu gom xử lý rác thải thời gian qua trên địa bàn  xã Thanh Quang đã có nhiều cố gắng, các cấp, các ngành các thôn đã thật sự vào cuộc nhưng nhìn chung môi trường rác thải tại địa bàn các thôn hiện nay vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế do ý thức của người dân chưa cao, một số bộ phận dân cư còn vất rác và xả rác bừa bãi, công tác thu gom vận chuyển thô sơ, các cơ sở sản xuất tuy có quan tâm xử lý nhưng vẫn chưa giải quyết một cách triệt để dẫn đến môi trường cuộc sống nông thôn còn ô nhiễm chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; nguyên nhân chủ yếu là do ý thức trách nhiệm và nhận thức của người dân về công tác thu gom xử lý rác thải còn nhiều hạn chế. Mặt khác việc phân công, phân cấp trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường nói chung, xử lý thu gom rác thải nói riêng trên địa bàn xã vẫn đang còn nhiều bất cập, chưa có giải pháp và chế tài để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải. Vì vậy việc đổi mới tổ chức, ban hành các chính sách, lựa chọn công nghệ, mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và trang thiết bị phù hợp để đem lại hiệu quả thu gom xử lý rác thải ngày càng cao, đảm bảo môi trường cuộc sống ngày càng xanh – sạch – đẹp là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo vệ môi trường để ổn định an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã ngày càng bền vững.

Từ những lý do trên, UBND xã Thanh Quang tiến hành xây dựng Đề án thu gom xử lý rác thải giai đoạn 2020- 2025 và định hướng đến năm 2030, nhằm đánh giá thực trạng việc thu gom xử lý rác thải trên địa bàn xã một cách cụ thể; đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể, các cấp, các thôn và các hộ gia đình để cùng thực hiện tốt công tác thu gom xử lý rác thải - chất thải sinh hoạt.

- II. Căn cứ pháp lý để xây dựng đề án:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Nghị định số 80/2006/NĐ - CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/2/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

- Nghị định số 117/2009/NĐ-CP  ngày  31  tháng  12  năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14-1-2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động môi trường;

- Thông Tư số 121/2008/TT-BTC ngày 12-12-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đấu thầu cho quản lý chất thải rắn;

- Nghị quyết của Đảng ủy xã về thu gom xử lý rác thải giai đoạn 2020- 2025 và định hướng đến năm 2030,

III. Phạm vi đề án;

Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại 4 thôn, khu dân cư chợ Rồng trên địa bàn xã Thanh Quang

- Phần thứ nhất

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

I. Thực trạng công tác thu gom xử lý rác trên địa bàn xã:

1. Thực trạng thu gom, vận chuyển rác thải của các thôn:

1.1. Thôn Linh Khê:

- Linh Khê là thôn rộng nhất trong toàn xã, có tổng diện tích khu dân cư khoảng 34,5 ha; dân số 1553 nhân khẩu; số hộ 417 hộ;

- Hiện nay Linh Khê đã thành lập được đội thu gom rác gồm 02 người; tổng lượng rác thải hiện nay bình quân ngày đêm khoảng  1,4 m3/ ngày đêm.

- Kết quả thu gom: Hiện nay Linh Khê đã thu 2 lần / tuần, tổng lượng rác mỗi lần thu gom là 5m3/Lần. (Các hộ thu rác của gia đình tập kết  tại hộ và chuyển cho tổ thu rác theo định kỳ. Đã tập chung đổ thải tại bãi rác tập trung của xã).

- Công tác thu phí hiện nay; 3.500 đ/khẩu/tháng ( Tổng kinh phí huy động 40,8 triệu đồng trên năm)

1.2. : Thôn Tống Xá

- Tống Xá là thôn nằm trên trục đường liên xã đi Hợp Tiến, có tổng diện tích khu dân cư khoảng 17,1 ha; dân số 1939 nhân khẩu; số hộ 384 hộ;

- Hiện nay Tống Xá đã thành lập được đội thu gom rác gồm 02 người; tổng lượng rác thải hiện nay bình quân ngày đêm khoảng  1,2 m3/ ngày đêm.

- Kết quả thu gom: Hiện nay Tống Xá  đã thu 2 lần / tuần, tổng lượng rác mỗi lần thu gom là 4m3/Lần  (Các hộ thu rác của gia đình tập kết  tại hộ và chuyển cho tổ thu rác theo định kỳ. Đã tập chung đổ thải tại bãi rác tập trung của xã).

- Công tác thu phí hiện nay: 3.500đ/khẩu/tháng ( Tổng kinh phí huy động 42,76 triệu đồng trên năm)

1.3. Thôn Tông Phố :

- Tông Phố là thôn có đường QL 37 đi qua, có khu nhà làm việc của UBND xã và các nhà trường. Thôn có tổng diện tích khu dân cư khoảng 23,6 ha; dân số 1336 nhân khẩu; số hộ 364 hộ;

- Hiện nay Thôn đã thành lập được đội thu gom rác gồm 02 người; tổng lượng rác thải hiện nay bình quân ngày đêm khoảng  1,5 m3/ ngày đêm.

- Kết quả thu gom: Hiện nay đã thu 2 lần / tuần, tổng lượng rác mỗi lần thu gom là 5 m3/Lần  (Các hộ thu rác của gia đình tập kết  tại hộ và chuyển cho tổ thu rác theo định kỳ. Đã tập chung đổ thải tại bãi rác tập trung của xã).

- Công tác thu phí hiện nay; 3.500 đ/khẩu/tháng ( Tổng kinh phí huy động 34,84 triệu đồng trên năm)

1.4. Thôn Lê Hà:

- Lê Hà nằm trên trục đường liên xã Thanh Quang – Nam Tân và đường QL 37. Thôn có tổng diện tích khu dân cư khoảng 20,2 ha; dân số 1358 nhân khẩu; số hộ 371 hộ;

- Hiện nay Lê Hà  đã thành lập được đội thu gom rác gồm 03 người; tổng lượng rác thải hiện nay bình quân ngày đêm khoảng  1,2 m3/ ngày đêm.

- Kết quả thu gom: Hiện nay Lê Hà đã thu 2 lần / tuần, tổng lượng rác mỗi lần thu gom là 5m3/Lần  (Các hộ thu rác của gia đình tập kết  tại hộ và chuyển cho tổ thu rác theo định kỳ. Đã tập chung đổ thải tại bãi rác tập trung của xã).

- Công tác thu phí hiện nay; 3.500 đ/khẩu/tháng  ( Tổng kinh phí huy động 44,24 triệu đồng trên năm)

1.5. Khu dân cư Chợ Rồng:

- Khu dân cư chợ Rồng  nằm tiếp giáp với khu dân cư Thanh Quang – Quốc Tuấn, là nơi Chợ Rồng họp thường xuyên. Khu có tổng diện tích khoảng 4,1 ha; dân số 225 nhân khẩu; số hộ 97 hộ;

- Hiện nay Khu dân cư chợ Rồng đã thành lập được đội thu gom rác gồm 02 người; tổng lượng rác thải hiện nay bình quân ngày đêm khoảng  2,0 m3/ ngày đêm.

- Kết quả thu gom: Hiện nay Khu dân cư Chợ Rồng  đã thu 3 lần / tuần, tổng lượng rác mỗi lần thu gom là 6m3/Lần  (Các hộ thu rác của gia đình tập kết  tại hộ và chuyển cho tổ thu rác theo định kỳ. Đã tập chung đổ thải tại bãi rác tập trung của xã).

- Công tác thu phí hiện nay; 5.000đ/khẩu/tháng (Tổng kinh phí huy động 61,5 triệu đồng trên năm)

1.6. Công tác quản lý bãi rác hiện tại

- Do nhiều đơn vị tự chủ động vận chuyển về bãi tập trung của xã bằng các phương tiện thô sơ, nên hiện tượng ùn tắc, tràn rác ra đường còn thường xuyên xẩy ra, hàng tháng xã tiến hành thuê máy xúc san gạt, chi phí mỗi năm 16 triệu đồng, vẫn để rác bay, rơi vãi ra ven đê.

*Tổng hợp chi phí hiện tại;

| TT | Thôn khu dân cư | Nhân khẩu | Thu phí hiện tại | Thành tiền ( năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linh Khê | 1020 | 3.500 đ/khẩu/tháng | 40.800.000 |
| 2 | Tống Xá | 1069 | 3.500 đ/khẩu/tháng | 42.760.000 |
| 3 | Tông Phố | 871 | 3.500 đ/khẩu/tháng | 34.840.000 |
| 4 | Lê Hà | 1106 | 3.500 đ/khẩu/tháng | 44.240.000 |
| 5 | Khu dân cư Chợ Rồng | 225 | 5.000đ/khẩu/tháng | 13.500.000 |
| 6 | Sử lý Bãi Rác | 45.000 M2 | 16.000.000đ/năm | 16.000.000 |
| Tổng cộng |  |  |  | 192.140.000 |

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2017-2025

II. Phương hướng tổ chức thu gom xử lý rác thải giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 2030:

- 1. Quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng kế hoạch:

- 1.1. Quan điểm:

- - Công tác quản lý và thu gom xử lý rác thải sinh hoạt là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ yếu, đẩy mạnh công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường và thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, huy động tối đa mọi nguồn lực, tăng cường đầu tư cho công tác thu gom xử lý rác thải sinh hoạt.

- - Quản lý rác thải sinh hoạt được thực hiện trên địa bàn  xã,  đảm bảo sự tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo tính an toàn và phát triển bền vững về bảo vệ môi trường gắn liền với công tác qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

- - Quản lý rác thải sinh hoạt là một trong những ưu tiên của công tác bảo vệ môi trường, góp phần kiểm soát ô nhiễm, tạo cơ sở để địa phương hướng tới môi trường cuộc sống ngày càng xanh – sạch – đẹp.

- - Quản lý rác thải sinh hoạt phải được thực hiện theo phương thức tổng hợp, nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm khối lượng chất thải phải chôn lấp hợp vệ sinh.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng đề án thu gom xử lý rác  đủ năng lực để nâng cao hiệu quả công tác thu gom xử lý rác một cách triệt để, nâng cao hiệu quả thu gom xử lý rác , phát huy hiệu quả việc phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế việc chôn lấp làm ảnh hưởng quĩ đất sản xuất và hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra.

- Xã hội hóa công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn xã, huy động mọi nguồn lực, mọi thành phần để đầu tư vào công tác thu gom xử lý rác thải theo mô hình dịch vụ chuyên nghiệp.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thu gom xử lý rác thải, tiến đến cải thiện môi trường cuộc sống ngày càng bền vững và thực hiện thành công chiến lược quản lý chất thải rắn trên địa bàn xã theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân xã đề ra.

- 1.2.3. Chỉ tiêu:

- Tỷ lệ thu gom rác thải đạt 99%; trong đó:

- 5/5 thôn, khu dân cư đều vận chuyển về bãi rác tập trung.

- Phương tiện thu gom chuyên dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Bãi rác tập trung đượcc quản lý triệt để, giảm chi phí quản lý bãi rác.

2. Mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải:

Căn cứ tình hình đặc điểm của địa phương; trên cơ sở đề án thu gom xử lý rác thải của  xã  đã xây dựng : Tổ hợp tác triển khai phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải giai đoạn 2020- 2025 trên địa bàn  xã theo mô hình sau:

- Tổ hợp tác thu gom, vận chuyển, sử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt.

Tổ hợp tác gồm các thành phần :  Doanh nghiệp đầu tư phương tiện, nhân lực và UBND xã  chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc.

Doanh nghiệp đầu tư chịu trách nhiệm, mua xe chuyên dụng thu gom trực tiếp ép thủy lực và vận chuyển về bãi rác tập chung của xã, và sử lý, chôn lấp, quản lý bãi rác. Từng bước đầu tư mua thùng thu rác đặt tại các đầu ngõ, cụm xóm khu dân cư (nếu có)

Công chức Địa chính – MT, Trưởng thôn, khu dân cư, BQL Chợ Rồng chịu trách nhiệm quản lý điều hành việc thu gom rác thải sinh hoạt tại thôn mình, chịu trách nhiệm tuyên truyền, đôn đốc việc thu gom, chịu trách nhiệm thu phí vệ sinh môi trường tại thôn mình.

III. Lộ trình triển khai thực hiện, nguồn lực, thu phí, thụ hưởng;

1. Lộ trình

Đề án thu gom xử lý rác thải được triển khai theo các bước sau:

+ Tháng 3- 4 /2020; Xây dựng đề án, trình Đảng ủy thảo luận;

+ Tháng 5/2020; Công khai đề án; Các chi bộ thảo luận, các thôn tổ chức họp nhân dân tiếp thu ý kiến, kiến nghị, phê duyệt đề án;

+ Tháng 6/2020; Thông báo kêu gọi tư nhân đầu tư.Thành lập tổ hợp tác thu gom, vận chuyển, chôn lấp rác.

2. Nguồn lực;

- Chủ đầu tư mua xe chuyên dùng, thu cuốn ép thủy lực; kinh phí 540 ( tr/đ)

- Mua 100 thùng thu rác bố trí các đầu ngõ cụt, ngõ nhỏ, cụm xóm trên phạm vi 5 thôn, khu dân cư, Trường học, Trạm xã; Kinh phí 100 (tr/đ)

- Kinh phí hoạt động; Mua dầu, duy tu bảo dưỡng phương tiện, trả lương nhân công 150 triệu đồng

Tổng kinh phí đầu tư là 790 triệu đồng,

3. Thu phí;

Qua thực tế khảo sát mức thu trên địa bàn xã hiện nay là 3.500 đ/ khẩu/tháng đến 5.000 đ/khẩu/tháng cho phương án thu 2 lần / tuần;

Sau khi Tổ hợp tác được thành lập và hoạt động, đề xuất  phương án thu thống nhất trong toàn xã 5.000 đ/khẩu/tháng cho tần xuất thu 2 lần trên tuần.

| TT | Thôn khu dân cư | Nhân khẩu | Thu phí | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Linh Khê | 1020 | 60.000 đ/k/năm | 61.200.000 |
| 2 | Tống Xá | 1069 | 60.000 đ/k/năm | 64.140.000 |
| 3 | Tông Phố | 871 | 60.000 đ/k/năm | 52.260.000 |
| 4 | Lê Hà | 1106 | 60.000 đ/k/năm | 66.360.000 |
| 5 | Khu chợ Rồng | 225 | 60.000 đ/k/năm | 13.500.000 |
| 6 | Ngân sách xã |  | 16.000.000 đ/năm | 16.000.000 |
|  | Tổng cộng |  |  | 273.460.000 |

+ Các hộ kinh doanh có xả thải lượng rác lớn hơn lên mức thu phí được tính riêng theo đối tượng kinh doanh.

+ Các hộ có công việc như đám cỗ, rác phải thu ngay sau khi song công việc mức thu là 100.000đ/lần.

+ Lộ trình tăng phí hàng năm theo quy định của Bộ tài chính, theo Luật bảo vệ môi trường

Do xu thế xã hội phát triển của xã hội giá trị ngày công lao động ngày một tăng, giá cả vật tư như xăng dầu cũng biến động, lượng rác thải sinh hoạt cũng tăng theo dần hàng năm nên nên việc thu phí cũng phải tăng hàng năm là 5%/năm đồng thời tần xuất thu gom cũng tăng  từ 2 lần/ tuần đến 3 lần/tuần...( việc tăng phí phải được sự phê duyệt của Đảng ủy,  HĐND, UNDN xã)

4. Thụ hưởng;

| Tổng phí Dự kiến | Chi công tác quản lý 5% | Chi dầu, bảo dưỡng, khấu hao phương tiện 30% | Chi công 3 nhân công trực tiếp thu gom 50% | Chi quản lý bãi rác 10% | Chi phúc lợi 5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 273.460.000 | 13.673.000 | 82.038.000 | 136.730.000 | 27.346.000 | 13.673.000 |

IV. Phương án thu gom vận chuyển.

+ Xe chuyên dùng thu gom trực tiếp dọc các tuyến đường của các thôn, đầu các ngõ cụt, ngõ nhỏ, vào ngày thứ 2 và ngày thứ 6 hàng tuần.

+ Các hộ gia đình phân loại rác để trong bao hoặc túi khi xe chuyên dùng đến sẽ có nhạc, chuông mọi người mang ra đổ rác.

+ Trường hợp các hộ gia đình vắng nhà rác để đầu ngõ, đầu cổng, hoặc vị trí bố trí thùng thu,  nhân viên vệ sinh sẽ có trách nhiệm thu gom vào xe chuyên dùng.

+ Các hộ gia đình có công việc đám cỗ, sau khi song công việc báo cho trưởng thôn để phương tiện tiến hành thu gom vận chuyển ngay.

- V. Giải pháp triển khai thực hiện:

Để triển khai thực hiện tốt đề án thu gom rác thải xã Thanh Quang giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 2030 đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nói trên; UBND xã triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về thu gom xử lý rác trên các thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, và các hộ gia đình trong công tác bảo vệ môi trường.

2. Nâng cao quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và thu gom rác thải ở các cấp, các ngành, các thôn,tổ chức, Quyết định thành lập tổ hợp tác dịch vụ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt phạm vi toàn xã, theo hướng chuyên nghiệp đủ năng lực để hoạt động bảo vệ môi trường và thu gom, vận chuyển, chôn lấp, quản lý bãi rác tập trung của xã.

3. Thực hiện tốt công tác qui hoạch, kế hoạch lắp đặt hệ thống thùng thu tại các thôn, để triển khai thực hiện tốt công tác thu gom xử lý rác thải hiện nay trên địa bàn xã.

4. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn về đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải; có chính sách hỗ trợ khuyến khích  mô hình ( Tổ hợp tác thu gom, vận chuyển sử lý rác) phát triển đầu tư sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường để góp phần ổn định sản xuất theo hướng bền vững.

5. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các hộ dân và các tổ chức kinh tế trong công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường và thu gom rác thải; đưa công tác bảo vệ môi trường và thu gom xử lý rác thải trở thành tiêu chí thi đua của các thôn, các ngành, và các hộ gia đình, xây dựng chế tài thưởng phạt nghiêm minh trong công tác bảo vệ môi trường và thu gom xử lý rác thải theo Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để khuyến khích toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

VI. Tổ chức quản lý, thực hiện:

UBND xã: Chỉ đạo chung về công tác thu gom xử lý rác thải giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến 2030, trực tiếp kiểm tra giám sát hoạt động của tổ hợp tác.

- Đài Phát thanh xã; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác vệ sinh môi trường nông thôn; tuyên truyền thông qua hệ thống panô, áp phích, về công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, nơi công cộng.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội;  Thường xuyên tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nắm vững và thực hiện nghiêm túc việc thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, ủng hộ chủ chương xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt và khu xử lý; tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

VII. KIẾN NGHỊ.

Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thanh Quang giai đoạn 2020-2025 được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, phù hợp với quy hoạch thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt của tỉnh nhằm từng bước giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Quang lần thứ XXIX đề ra: “Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý đạt 100%,”

Để đề án được triển khai hiệu quả, UBND xã đề nghị:

- Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, có thông báo kết luận và quán triệt đến các chi bộ đảng viên, tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung đề án.

- Đề nghị HĐND xã xem xét, phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo yêu cầu. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để có chính sách thu hút các tổ chức, cá nhân tích cực đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường.

- UB MTTQ và các đoàn thể phối hợp cùng các thôn, khu dân cư làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhận dân nâng cao nhận thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và giảm thiểu phát sinh rác thải sinh hoạt, thực hiện công tác phân loại, xử lý sơ bộ theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức tốt cuộc lấy ý kiến nhân dân bằng phiếu kín để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi thực hiện Đề án.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ